**Estructura de Desglose**

**Del Trabajo (EDT)**

*“PRIMATE COLOMBIA”*

*Fecha: 21/08/2016*

Información del Proyecto:

Primate Colombia, es una empresa establecida en la ciudad de Bogotá D.C., en búsqueda de posicionarse en el sector de las de la escala en Colombia, ofreciendo una variedad de servicios

VENTA DE MUG

Amplia gama de Mugs, estos son tallados, pintados y pulidos a mano. Se personalizan y se trabajan a nivel corporativo.

VENTA DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS:

Se cuenta con una tienda virtual de accesorios y productos Bogotá donde se ofrece una variedad de productos orientados a escaladores principalmente y se incluyen o amplia el mercado otro tipo de tribus urbanas. Las marcas de los accesorios que se manejan y venden son conocidas en el gremio Colombiano.

Vista Jerárquica

1. Proyecto Servicio Técnico el Cóndor
   1. **Documento de Análisis**
      1. Especificación de requerimientos
      2. Requerimientos Funcionales
      3. Requerimientos No Funcionales
   2. **Documento de Diseño**
      1. Especificación de Diseño Funcional
      2. Especificación de Diseño Técnico
      3. Diseño de Casos de Prueba
      4. Planificación del Proyecto
         1. Definición de actividades
         2. Asignación de actividades o tareas
         3. Realización de Cronograma de actividades
      5. Diseños de moockups del sistema
         1. Modelado de casos de usos
         2. Elaboración de prototipos del sistema
   3. **Desarrollo de Software**
      1. Definición de herramientas y software a utilizar
      2. Preparación de ambiente de desarrollo
      3. Elaboración Modulo 1
         1. Sistema de Autenticación
         2. Lógica de Negocio
         3. Presentación e Interfaz de usuarios
      4. Elaboración Módulo 2
         1. Diseño Base de Datos
         2. Lógica de Negocio
         3. Conexión DB a prototipos
      5. Elaboración Módulo 3
         1. Implementación de vistas del menú
         2. Lógica de Negocio
         3. Presentación e Interfaz con el usuario
   4. **Reportes de Prueba**
      1. Ambiente de Pruebas
         1. Preparación del Ambiente de Pruebas
         2. Módulos instalados en el Ambiente de Pruebas
      2. Reportes de Pruebas Integrales
         1. Pruebas del Módulo 1
         2. Pruebas del Módulo 2
         3. Pruebas del Módulo 3
      3. Reportes de Pruebas de Aceptación de Usuario
         1. Aceptación del Módulo 1
         2. Aceptación del Módulo 2
         3. Aceptación del Módulo 3
      4. Reportes de Certificaciones
         1. Reporte de certificación de usuario
   5. **Entrega de software**
      1. Acompañamiento pruebas
      2. Pruebas Posproducción

Vista de Árbol

Aprobaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprobador** | **Fecha** | **Firma** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |